Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta primera fase, nos hemos asegurado de seguir un diseño base claro para el frontend y de definir algunas funcionalidades clave, como animaciones y opciones de personalización, como los colores. Este enfoque inicial nos permite tener un marco de trabajo definido, pero también deja espacio para la colaboración, permitiendo que cada miembro del equipo aporte sus ideas y sugerencias. Este enfoque colaborativo asegura que todos estemos informados sobre cualquier cambio en las funcionalidades o características implementadas. De esta manera, nos aseguramos de estar alineados y de que cualquier ajuste o modificación se haga de manera consensuada. La comunicación abierta y transparente que mantenemos es esencial para el éxito del proyecto y para que cada miembro se sienta parte activa del proceso. |
| --- | --- |
| Objetivos | Avanzar/cumplir con lo establecido de forma semanal e informar cambios (esto se hace mediante reuniones) |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste No se ha ajustado nada de la metodología utilizada |
| Evidencias de avance | Las evidencias actuales se presentarán mediante imágenes en las cuales demostramos que hemos desarrollado el diseño base y opciones de diseño y funcionamiento. Sí, hemos logrado cumplir con el avance del proyecto gracias a la implementación de metodologías ágiles y al uso de lenguajes y herramientas que favorecen un trabajo organizado. En particular, Angular nos ha permitido estructurar el proyecto de manera eficiente, separando cada módulo para que podamos trabajar en ellos de forma independiente. Esto no solo mejora la organización del trabajo, sino que también asegura que no haya interferencias entre los miembros del equipo, permitiendo que cada uno avance sin bloquear el progreso de los demás. En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias Aplicación |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avances | ajustes |
| Análisis de Requisitos | Investigación y análisis del proyecto. | Organizar y llevar a cabo reuniones con los interesados para identificar los requisitos y expectativas del sistema | Acceso a internet, bibliotecas, herramientas de investigación | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Es importante asegurar la participación de todos los stakeholders relevantes para obtener una comprensión completa de los requisitos. | Completado | Ninguno |
| Diseño de Interfaz de Usuario | Creación de Mockups | Diseñar y crear mockups de la interfaz de usuario para validar el diseño con el cliente | Herramientas de diseño, software de prototipado | 3 semanas | Equipo de desarrollo | Se debe iterar en el diseño para obtener la aprobación del cliente. | Iniciado pero no completado al 100% | Se deberá de complementar con las demás interfaz |
| Desarrollo de Software | Configuración de entorno | Configurar el entorno de desarrollo para el equipo de programación, incluyendo la instalación de software y herramientas necesarias | Entornos de desarrollo, lenguajes de programación | 1 semana | Equipo de desarrollo | Es crucial garantizar que todos los miembros del equipo tengan acceso y estén familiarizados con el entorno de desarrollo. | La arquitectura ya se encuentra avanzada | La arquitectura del software ya se establece pero se deberá modificar dependiendo de los cambios |
| Desarrollo de Software | Implementación del FrontEnd | Desarrollar la parte frontal de la plataforma según los requisitos establecidos | Entorno de desarrollo, lenguajes de programación, Frameworks / Bibliotecas- | 6 semanas | Equipo de desarrollo | Puede haber dificultades técnicas al implementar funcionalidades complejas. | El frontend ya se encuentra avanzada | El Frontend ya se estableció pero aún faltan interfaces |
| Desarrollo de Software | Implementación del Backend | Desarrollar la lógica de negocio y la parte trasera de la plataforma, incluyendo la gestión de usuarios y la base de datos | Entorno de desarrollo, lenguajes de programación, Frameworks y bases de datos | 6 semanas | Equipo de desarrollo | Es importante asegurar la seguridad y escalabilidad del Backend. | El backend ya se encuentra implementada para el manejo de las implementaciones | El backend ya se a creado y vinculado con el proyecto pero faltan conexiones con las BD para el manejo de interfaces |
| Pruebas y Depuración | Pruebas de Usuario | Realizar pruebas de usuario para validar la funcionalidad y la usabilidad de la plataforma | Equipo de prueba, casos de prueba, usuarios de prueba | 4 semanas | Equipo de desarrollo | Se debe garantizar una cobertura exhaustiva de pruebas para detectar posibles errores. | Sin iniciar | No hay ajustes debido a que aún no se inicia |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los principales factores que ha facilitado el desarrollo de nuestro plan de trabajo es la comunicación constante dentro del equipo. Esta comunicación es fundamental para evitar malentendidos y retrasos en el proyecto, asegurando que todos estemos alineados en los objetivos y las tareas. Además, hemos implementado medidas adicionales para mantenernos organizados y sincronizados. Por ejemplo, usamos WhatsApp para informar cualquier cambio o agregar algo nuevo a la aplicación que no se haya discutido en las reuniones. Esto garantiza que todos estén al tanto de las actualizaciones en tiempo real. También hemos asignado módulos específicos a cada miembro del equipo, lo que nos permite trabajar de manera independiente y evitar colisiones de código.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento, no hemos tenido que ajustar ni eliminar ninguna actividad del plan de trabajo. Los plazos establecidos son realistas y nos permiten mantener un desarrollo constante del proyecto. Gracias a esta planificación adecuada, hemos logrado evitar retrasos y seguir avanzando conforme a lo previsto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No aplica.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.