}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alexis Gonzalez, Renato Chicahual, Edison Pardo, Diego Acevedo |
| --- | --- |
| Rut | 22.785.336-0, 21.277.998-9, 21.082.189-9, 20.827.336-3 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Norte |

ABSTRACT

SPlanner is an innovative web application designed to democratize access to agile project management methodologies. Aimed at small teams (startups, SMEs), students, and educational institutions, the platform combines the simplicity of a Kanban board with the power of artificial intelligence to automate repetitive tasks, such as generating descriptions and documentation.

Unlike costly solutions like Jira or Notion, SPlanner offers a freemium model with key functionalities at an accessible cost, prioritizing usability and the Latin American context. This project not only addresses a market gap but also serves as a case study for the integration of AI into productivity tools, making agile management more intuitive, economical, and scalable.

SPlanner es una aplicación web innovadora diseñada para democratizar el acceso a las metodologías ágiles de gestión de proyectos. Dirigida a equipos pequeños (Startups, pymes), estudiantes e instituciones educativas. La plataforma combina la simplicidad de un tablero Kanban con la potencia de la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas, como la generación de descripciones y documentación.

A diferencia de soluciones costosas como Jira o Notion, SPlanner ofrece un modelo freemium con funcionalidades clave a un costo accesible, priorizando la usabilidad y el contexto latinoamericano. El proyecto no solo resuelve una brecha de mercado, sino que también sirve como caso de estudio para la integración de IA en herramientas de productividad, haciendo que la gestión ágil sea más intuitiva, económica y escalable

Conclusion

- The SPlanner project presents a promising platform for making agile project management accessible and efficient. By leveraging the power of artificial intelligence within a user-friendly Kanban system, it has the potential to significantly enhance productivity for small teams, students, and educational institutions.

- By addressing the cost and complexity barriers of existing solutions, SPlanner effectively bridges a critical market gap, offering a scalable and economically viable tool tailored for the Latin American context.

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SPlanner |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial, Gestión de Proyectos |
| Competencias | 1- Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. 2-Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 3- Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problemática a resolver Actualmente, muchas PYMEs, startups, estudiantes y equipos educativos enfrentan dificultades para gestionar proyectos de manera eficiente debido a: - Herramientas costosas: Plataformas como Jira o Notion tienen planes premium inaccesibles para pequeños presupuestos. - Complejidad: Interfaces sobrecargadas que requieren capacitación prolongada. - Falta de automatización: Las tareas repetitivas (documentación, descripciones) consumen tiempo valioso. ¿Por qué este tema? - Relevancia profesional: Como futuro ingeniero en informática, buscamos democratizar el acceso a herramientas ágiles, combinando desarrollo de software e IA, áreas clave en el mercado laboral. - Brecha identificada: No existen alternativas económicas que integren Kanban sencillo con IA en español, especialmente para Latinoamérica. Contexto y beneficiarios Ubicación: Proyecto pensado para Latinoamérica (ej: Chile, México, Colombia), donde muchas empresas son pymes con recursos limitados. Impacto: - Equipos pequeños (3-20 personas): Startups, freelancers, docentes y estudiantes. - Sectores: Tech, educación y servicios que necesitan organización ágil sin costos elevados. Aporte de valor - Accesibilidad: - Versión freemium con funcionalidades básicas gratuitas (ej: Kanban, roles e IA). - Planes económicos (<$5 mensuales) para exportación de datos (vs. $10-$20 de competidores). - Automatización con IA: - Generación automática de descripciones de tareas y documentación en español, reduciendo el tiempo en gestión. - Simplicidad: - Interfaz intuitiva para usuarios no técnicos (ej: profesores organizando trabajos grupales). Ejemplo de impacto: - Caso educativo: Una universidad en Santiago de Chile podría usar la herramienta para gestionar proyectos de título, con IA que sugiera metodologías según el área de estudio (ej: Ingeniería vs. Diseño). - Caso PYME: Una agencia de marketing con 5 empleados optimizaría campañas clientes sin depender de hojas de cálculo o herramientas complejas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollar un Sistema Kanban Inteligente que combine la simplicidad de un tablero de tareas con la potencia de la Inteligencia Artificial, para ofrecer una herramienta accesible y automatizada que mejore la productividad de equipos pequeños (PYMEs, startups, instituciones educativas). ¿En qué consistirá el proyecto? El sistema incluirá: - Tablero Kanban básico: - Columnas personalizables ("Por hacer", "En progreso", "Completado"). - Funcionalidad drag-and-drop y asignación de responsables. - Integración de IA: - Autocompletado de descripciones de tareas mediante modelos de lenguaje (ej: Gemini). - Generación automática de documentación (ej: actas de reuniones, resúmenes de avances, documentación técnica, etc). - Roles y permisos: - Tres niveles de acceso (Admin, Editor, Visualizador) para adaptarse a diferentes necesidades organizacionales. - Funcionalidades clave: - Filtros por etiquetas/prioridades. - Historial de cambios y notificaciones. - Exportación de datos a PDF/Imagen (útil para reportes). - Enfoque de bajo costo: - Diseño optimizado para reducir costos de infraestructura. - Planes freemium y de bajo precio (<$5 mensuales) para hacerlo accesible. ¿Cómo se abordará la problemática? - Para PYMEs/Startups: - Se priorizará una interfaz minimalista que requiera mínima capacitación, con IA para automatizar tareas repetitivas. - Reducción de costos: - Uso de tecnologías de código abierto (Angular, Node.js) y APIs de IA con capa gratuita (ej: Gemini/Llama 3 gratis para baja demanda). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto "Sistema Kanban Inteligente con IA" se alinea directamente con las competencias del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, aplicando conocimientos técnicos y metodológicos para resolver una problemática real del mercado. A continuación, se detalla cómo cada competencia seleccionada se vincula con el desarrollo del proyecto: 1. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Relación con el proyecto: - Se identificó una necesidad concreta en el mercado: la falta de herramientas ágiles y económicas para PYMEs y equipos educativos y personas comunes. - El análisis incluyó: - Requerimientos de usuarios (simplicidad, bajo costo, automatización). - Evaluación de soluciones existentes (Notion, Jira, Trello) para detectar brechas. - La propuesta integra IA + Kanban como solución innovadora y escalable. - Competencia aplicada: - Capacidad para diagnosticar problemas organizacionales y diseñar soluciones técnicas adaptadas a contextos reales. 2. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Relación con el proyecto: - Se adoptará una metodología ágil (Scrum) para garantizar iteraciones rápidas y ajustes basados en feedback. - Uso de estándares de desarrollo: - Frontend: Angular (interfaz intuitiva y escalable). - Backend: Node.js + Express con PrismaDB (API eficiente). - IA: Integración con OpenAI u alternativas open-source. - Competencia aplicada: - Habilidad para planificar, desarrollar y mantener software robusto, aplicando buenas prácticas y metodologías estructuradas. Gestión de proyectos ágiles - El proyecto se desarrolla bajo metodologías ágiles (Scrum), alineándose con competencias en planificación y ejecución de ciclos de desarrollo iterativos. - Ejemplo: La priorización de funcionalidades (MVP) y la división en sprints reflejan prácticas profesionales estándar en la industria tech. 3. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Relación con el proyecto: - Desarrollo de funcionalidades clave: - Algoritmo de arrastrar y soltar (drag-and-drop) para el Kanban. - Integración con APIs de IA para generación de contenido. - Sistema de roles y permisos basado en RBAC (Role-Based Access Control). - Uso de tecnologías actuales: - Bases de datos relacionales Open Source como Postgresql - Competencia aplicada: - Capacidad para codificar soluciones técnicas complejas, optimizando recursos y alineándose con las demandas del mercado. |
| Relación con los intereses profesionales | 1. Mis Intereses Profesionales - Desarrollo de Software con Impacto Social: Crear herramientas tecnológicas accesibles que resuelvan problemas reales, especialmente para sectores con recursos limitados (PYMEs, educación). - Inteligencia Artificial Aplicada: Explorar cómo la IA puede optimizar procesos cotidianos, como la gestión de tareas o la documentación automática. - Innovación en Productos Digitales: Diseñar soluciones intuitivas y escalables, combinando usabilidad con tecnología avanzada. - Emprendimiento Tecnológico: Desarrollar proyectos que puedan convertirse en productos comercializables, con modelos de negocio sostenibles. 2. ¿Cómo se reflejan estos intereses en el Proyecto APT? - IA + Productividad: - El uso de IA para automatizar descripciones de tareas y documentación refleja mi interés en aplicar modelos de lenguaje a problemas prácticos. - Enfoque en Usabilidad y Accesibilidad: - El diseño minimalista y los planes de bajo costo responden a mi motivación por democratizar la tecnología. - Potencial Emprendedor: - La estructura freemium (gratis + premium económico) explora mi curiosidad por modelos de negocio escalables en tech. 3. Contribución a mi Desarrollo Profesional - Habilidades Técnicas: - Fortaleceré mi dominio en: - Full-Stack Development (Angular,Node.js(Express), Postgresql). - Integración de APIs de IA (Gemini, LLama 3). - Gestión de proyectos ágiles (Scrum, Git). - Habilidades Blandas: - Trabajo en equipo: Coordinación con posibles colaboradores (ej: diseñadores UX). - Comunicación técnica: Documentar y presentar el proyecto a stakeholders. - Portafolio y Oportunidades: - El proyecto será un caso de estudio tangible para aplicar a roles como: - Product Manager (por el enfoque en UX y negocio). - Desarrollador Full-Stack con IA (por la integración técnica). - Emprendedor tech (por el modelo de negocio incluido). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | 1. Recursos y Tiempo Disponible - Duración del semestre: 16-18 semanas (suficiente para desarrollar un MVP Minimum Viable Product). - Horas asignadas a la asignatura: 8-10 horas semanales (total: ~144 horas), enfocadas en: - Desarrollo frontend (4 semanas). - Backend + IA (6 semanas). - Pruebas y ajustes (Durante todo el desarrollo para asegurarse de que se prueben los flujos de forma completa y no hayan errores). 2. Materiales Requeridos - Tecnologías gratuitas/Open Source: - Frontend: Angular + TailwindCSS - Backend: Node.js + Express + PrismaDB. - Base de datos: PostgreSQL. - IA: API de Gemini o modelos open-source como Llama 3. - Herramientas de gestión: GitHub (control de versiones), Figma (diseño UX), Notion (seguimiento de tareas). 3. Factores Externos que Facilitan el Desarrollo - Documentación y comunidades: Amplios recursos en línea (Stack Overflow, Cursos de Angular/Express + PrismaDB). - Frameworks ágiles: Librerías preconstruidas (ej: Angular animations para drag-and-drop). - APIs de IA accesibles: Gemini/Llama 3 ofrecen créditos iniciales gratuitos para desarrollo. 4. Factores Externos que Dificultan el Desarrollo y Soluciones Dificultades y Soluciones Propuestas - Tiempo limitado - Solución: Priorizar funcionalidades clave (Kanban básico + IA) y posponer extras (exportar CSV, notificaciones push) para una fase 2. - Costos de IA - Solución: Usar modelos locales (ej: Llama 3) o APIs gratuitas (Hugging Face) si OpenAI supera el presupuesto. - Complejidad de integración (IA + Backend) - Solución: - Implementar pruebas internas QA con el equipo para detectar errores tempranos. - Buscar mentoría técnica o colaborar con compañeros expertos en IA. - Diseño UX/UI profesional - Solución: Utilizar librerías como Material UI, Flowbite o DaisyUI para acelerar el desarrollo. - Compatibilidad con navegadores antiguos - Solución: Limitar soporte a navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge actualizados) para reducir complejidad. 5. Evaluación General de Factibilidad - Viabilidad técnica: Alta (tecnologías conocidas + recursos accesibles). - Viabilidad temporal: Media-Alta (requiere priorización estricta, pero el MVP es alcanzable) - Riesgos controlados: - Si el backend es lento, se optimizará con querys optimizadas , índices para aumentar su velocidad y caché de forma opcional con herramientas como redis en caso de colapso. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema Kanban inteligente con integración de IA para optimizar la gestión de tareas en equipos pequeños, ofreciendo una solución accesible y automatizada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un tablero Kanban funcional con columnas personalizables y sistema drag-and-drop. - Integrar modelos de IA para generar descripciones de tareas y documentación automática. - Diseñar un sistema de roles y permisos (Admin, Editor, Visualizador). - Garantizar la escalabilidad del sistema mediante arquitectura modular. - Validar la usabilidad del producto mediante pruebas con usuarios reales (PYMEs o instituciones educativas). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se adoptará una metodología ágil (Scrum) para garantizar flexibilidad, iteraciones rápidas y entrega incremental del producto. El proyecto se dividirá en sprints de 2 semanas, con entregas parciales que permitan ajustes basados en feedback continuo. Normas ISO que se aplicarán durante el desarrollo La ISO/IEC 25010 es una norma que define un modelo de calidad para productos de software. Establece las características esenciales que debe tener un software para ser considerado de calidad, desde el punto de vista tanto técnico como del usuario. La ISO/IEC 27001 es una norma internacional que establece los requisitos para implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Su objetivo principal es proteger la información de una organización garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Roles - Renato -> Scrum Master: Es el facilitador del proceso de desarrollo de Scrum. Además de celebrar reuniones diarias con el Scrum Team, el Scrum Master se asegura de que las reglas de Scrum se hagan cumplir y se apliquen según lo previsto. Las responsabilidades del Scrum Master también incluyen entrenar y motivar al equipo, eliminar los impedimentos para los sprints y garantizar que el equipo tenga las mejores condiciones posibles para cumplir sus objetivos y producir productos entregables. - Edison -> Product Owner: El Product Owner también es responsable de priorizar los objetivos de cada sprint, en función de su valor para las partes interesadas, de modo que las funciones más importantes y entregables se construyan en cada iteración. - Alexis -> Developer: El Developer crea, diseña, prueba y mantiene el producto que entrega valor, siendo responsable de la calidad de cada incremento y de la planificación y ejecución diaria de su trabajo para alcanzar el objetivo del Sprint. - Diego -> QA: El QA tiene funciones que incluyen la prevención de defectos mediante la implementación de estándares y metodologías, la realización de pruebas para identificar errores, el análisis de los resultados, y la comunicación con el equipo de desarrollo para asegurar que el producto final cumpla con los requisitos y expectativas del usuario. Definición del producto: Se incluyen características y funcionalidades que debe cumplir el producto resultante del proyecto. Planificación del Sprint: En esta etapa el equipo selecciona las historias de usuario que se abordarán, estas tareas deben ser lo suficientemente esenciales/importantes para completarse dentro del periodo del sprint (generalmente entre una y cuatro semanas). La selección se basa en la prioridad y el valor para el cliente como también la capacidad del equipo. Ejecución del Sprint: Se lleva a cabo la implementación de las funcionalidades establecidas en la etapa de planificación del producto, siguiendo los principios de calidad, simplicidad y eficiencia al escribir código y diseñar soluciones. La calidad se refiere a la robustez, seguridad y cumplimientos de los requisitos. La simplicidad busca evitar la complejidad innecesaria, manteniendo un código limpio y fácil de entender. La eficiencia está relacionada con el uso óptimo de recursos (tiempo y memoria). Durante todo el proceso de implementación es crucial mantener una comunicación efectiva con el equipo, ir actualizando regularmente al equipo y a los interesados sobre el progreso, realizar demostraciones de las funcionalidades desarrolladas para recibir la retroalimentación necesaria para un correcto desarrollo. Revisión del sprint Durante esta fase, el equipo presenta el avance en los hitos destacando las funcionalidades implementadas y mostrando cómo estos se alinean con las expectativas que se indicaron en un inicio. La presentación debe llevarse a cabo de manera clara y concisa, enfocando solo aspectos relevantes. Retrospectiva del Sprint: Se realiza al final de cada ciclo de desarrollo. En ella el equipo revisa lo que funcionó bien, los desafíos enfrentados y lecciones aprendidas. Esta práctica es fundamental para la mejora continua del equipo y el proceso de desarrollo general. Ofreciendo la oportunidad de adaptación para futuros ajustes y así aumentar la eficiencia y calidad de etapas futuras.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Backlog | Se entregará el backlog del proyecto. Este tendrá las épicas del proyecto que se van a realizar durante estos meses. | Se representará en el backlog las cosas que tiene que hacer el equipo de desarrollo y cuál es su prioridad dentro del proyecto. |
| Avance | Github | Se entregarán avances del proyecto en el repositorio. | Es para mostrar los avances del equipo a través de los commits y mergeos en el proyecto para demostrar transparencia de quién está trabajando en cada funcionalidad del proyecto. |
| Avance | Mockups | Se entregarán mockups de diseño del proyecto con sus vistas. | Mostrar evidencia de que los diseños fueron hechos en su totalidad y que reflejen parte de ello en la aplicación. |
| Avance | RoadMap | Contendrá los objetivos, funcionalidades y prioridades del equipo con respecto al proyecto. | Es para visualizar el plan a largo plazo del proyecto y dar contexto de todos los objetivos planeados del equipo como una guía a realizar y dar transparencia de lo que se va a priorizar primero. |
| Avance | Entregas evaluacion 1 | Contendrá todos los archivos de planificación de la fase 1 que están indicados en el excel de entregables Capstone. | Es para evidenciar todo lo que se hizo en la fase 1 y realización de todo lo que se hará en el proyecto. |
| Avance | Entregas evaluación 2 | Contendrá avances del proyecto ya en desarrollo, tales como avances del tablero Kanban, login de usuarios, etc. Estará hecho con las normas ISO 25001 y 27001 de calidad de software, asegurando que se están siguiendo buenas prácticas al construir un aplicativo. | Se demostrará el avance continuo de las funcionalidades esenciales, la capacidad de cumplir con lo indicado en el RoadMap y las normas ISO. |
| Avance | Entregas evaluación 3 | Abarca el desarrollo completo tanto del Frontend como del Backend | Este representará la parte más importante del proyecto, ya que se completará con lo estipulado y su funcionamiento integral. |
| Final | Producto completado | Se entregará el producto final conteniendo todo lo anterior en evidencias. | Representará el producto final con todas las funciones esenciales que hacen funcionar la aplicación de forma óptima. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de Requisitos | Investigación y análisis del proyecto. | Organizar y llevar a cabo reuniones con los interesados para identificar los requisitos y expectativas del sistema | Acceso a internet, bibliotecas, herramientas de investigación | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Es importante asegurar la participación de todos los stakeholders relevantes para obtener una comprensión completa de los requisitos. |
| Diseño de Interfaz de Usuario | Creación de Mockups | Diseñar y crear mockups de la interfaz de usuario para validar el diseño con el cliente | Herramientas de diseño, software de prototipado | 3 semanas | Equipo de desarrollo | Se debe iterar en el diseño para obtener la aprobación del cliente. |
| Desarrollo de Software | Configuración de entorno | Configurar el entorno de desarrollo para el equipo de programación, incluyendo la instalación de software y herramientas necesarias | Entornos de desarrollo, lenguajes de programación | 1 semana | Equipo de desarrollo | Es crucial garantizar que todos los miembros del equipo tengan acceso y estén familiarizados con el entorno de desarrollo. |
| Desarrollo de Software | Implementación del FrontEnd | Desarrollar la parte frontal de la plataforma según los requisitos establecidos | Entorno de desarrollo, lenguajes de programación, Frameworks / Bibliotecas- | 6 semanas | Equipo de desarrollo | Puede haber dificultades técnicas al implementar funcionalidades complejas. |
| Desarrollo de Software | Implementación del Backend | Desarrollar la lógica de negocio y la parte trasera de la plataforma, incluyendo la gestión de usuarios y la base de datos | Entorno de desarrollo, lenguajes de programación, Frameworks y bases de datos | 6 semanas | Equipo de desarrollo | Es importante asegurar la seguridad y escalabilidad del Backend. |
| Pruebas y Depuración | Pruebas de Usuario | Realizar pruebas de usuario para validar la funcionalidad y la usabilidad de la plataforma | Equipo de prueba, casos de prueba, usuarios de prueba | 4 semanas | Equipo de desarrollo | Se debe garantizar una cobertura exhaustiva de pruebas para detectar posibles errores. |

8. RoadMap

Busca un formato de RoadMap que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Link directo al RoadMap

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.